# Notulen TZ vergadering 4 september 2024

Aanwezig	:  	Jack Hoogewerff, Martin van den Broek, Michiel Bouwens, Alex van der Zouw, 
André Gremmen, Stef den Boer, Bas van den Heuij, Ruben Penterman

Afwezig	:	Douwe de Boer, Arjen van Pinxteren, Rob Turk

Notulist	: 	Margreet den Hartigh

|  | VERSLAG |
| --- | --- |
| 1. | Opening door de voorzitter en voorstellen Ruben Penterman Na een lekkere maaltijd verzorgd door Alex opent Jack de vergadering om 19:23 uur en heet de aanwezigen welkom. Ruben: Werkzaam bij Aviatiek Aircraft Maintenance op Teuge en GWK van ‘huis uit’ is bereid aan TZ te gaan deelnemen en wordt voorgesteld. Ook bouwt hij een eigen vliegtuig. Ruben heeft al zelfbouw-vliegkeuringen gedaan en is ondermeer betrokken bij Spitfire project. Ruben wil het een jaar aankijken om te zien hoeveel tijd het kost. Ruben is nog geen NVAV lid. Alex regelt zijn toegang tot de database. Post-meeting note: Ruben is inmiddels NVAV-lid. Rob wil gaan stoppen met TZ. Post-meeting note (mail van Rob d.d. 6/9): “Excuus dat ik er afgelopen woensdag niet was! Het is hier erg chaotisch met de verbouwing van mijn huis, de planning (voor zover daar sprake van is) verandert met de dag. Woensdag is er totaal bij ingeschoten. Jack en ik hebben telefonisch contact gehad, mijn projecten gaan overgedragen worden. Dank allemaal voor de fijne samenwerking, en wellicht tot ziens bij de BBQ op 14 september!” Ruben gaat Rob bellen om de projecten door te nemen en over te dragen. |
| 2. | Notulen (alleen onjuistheden; niet inhoudelijk) Vraag van Martin m.b.t. de tekst op pagina 1: “Zelf keuren van je toestel mag niet; dit moet door een bevoegd persoon worden gedaan niet-zijnde de eigenaar.” Ter verduidelijking: Het moet t.b.v. het vier-ogen principe bekeken worden door de medeondertekenaar (zijnde een bevoegd persoon); althans alleen de vraag aan de eigenaar of hij zijn onderhoud etc. heeft gedaan. Opmerking van Stef: Pagina 2 agendapunt 8: Stef woont in Rotterdam en niet in Delft. Verder worden de notulen van 3 juli 2024 goedgekeurd. |
| 3. | Actiepunten De actiepunten worden doorgenomen; zie actielijst onderaan deze notulen voor de status. Noot: de actiepunten die nu gereed worden gemeld staan nog 1x op de actielijst met vermelding “gereed”; de volgende keer verdwijnen ze van de lijst. |
| 4. | Status TZ profielen voor op de website Zie actielijst 2024-02-07.06 |
| 5. | Ongevallen / incidenten PH-MNX (RV-7) Er is inmiddels van alles onderzocht; toch blijft het moeilijk om de definitieve oorzaak vast te stellen. OVV geeft aan dat de gedeelde informatie binnen TZ moet blijven. Jack toont een deel van het elektrisch systeem en het brandstofsysteem. Linker tankontluchting zat vanaf nieuwbouw verstopt en de kist had een fuel schakelaar met stand ‘beide’. De tankontluchting was een bekend probleem bij Marcel en dit hield hij tijdens de vlucht in de gaten (geen goede oplossing). Een stand ‘beide’ bij een laagdekker is wel heel vreemd; dit komt nagenoeg nooit voor. De brandstof retourleiding ging slechts naar de linker tank wat geen fraaie oplossing is en tot fouten van de piloot kan leiden, toch was dit waarschijnlijk niet de oorzaak. Low voltage lampje brandde continue doordat er diverse serie diodes in het circuit zitten die de spanning verlagen. Logging stopte op het moment dat ook de propeller niet meer draaide. Accu’s waren niet leeg. Jack neemt het hele elektrische schema door met alle bijzonderheden. Er zijn veel single-point-of-failures waarvan de enkele voeding schakelaar voor de enkele ECU het meest verdacht is. Tijdens de bouw is over de voeding gesproken; Marcel heeft dit toen deels dubbel uitgevoerd. Helaas alleen v.w.b. accu’s maar geen redundancy naar de ECU. De eindconclusie ligt bij de OVV; NVAV mag nu niet inhoudelijk met Marcel praten over bijvoorbeeld dit elektrische systeem. Vervolgactie: In onze nieuwsbrief aandacht geven aan het elektrisch systeem. En een oproep doen om TZ te laten meekijken bij het elektrisch systeem. PH-MON (RV-12) Jack licht de situatie toe. Jack heeft OVV gebeld om indien nodig toelichting te geven i.v.m. kennis van de kist. OVV heeft het te druk (slechts 4 personen). Er wordt géén onderzoek gedaan door OVV. Het wrak is niet naar Woensdrecht gebracht, maar is bij de eigenaar. |
| 6. | ACAM inspecties (Douwe en Arjen hebben hierover gecommuniceerd, echter beiden zijn niet aanwezig bij deze vergadering.) ACAM-inspectie uitgevoerd door Robbert Og op de PH-NIR van Ronald Niehoff: ze hebben over 3 futiliteiten 12 pagina’s volgeschreven. Veel genoemde punten zijn ‘te zot voor woorden’. Deze kist is voor ons juist een voorbeeld project; ook qua documentatie. Ronald is akkoord gegaan met de debriefing. ACAM-inspecties (is een EASA inspectie) worden geregeld met de eigenaar. Advies: bij de debriefing niet akkoord gaan; eerst het rapport laten opstellen. Bij de debriefing evt. iemand van TZ aanwezig zijn. Een ACAM inspectie van een PH-kist moet plaatsvinden in Nederland. Brandblusser is niet meer verplicht bij kisten minder dan 4 personen aan boord. Halon mag niet meer worden gebruikt vanaf 31 december 2025. |
| 7. | Nieuwe projecten: geen |
| 8. | Afgesloten projecten: PH-AER, PH-OMG Beide zijn Slings; het maintenance manual (bijna identiek) werd bij de ene eerst afgekeurd en bij de andere goedgekeurd. Uiteindelijk werd ook de afgekeurde manual toch goedgekeurd. Het verschil tijdens de bouw was enorm; tijdens inspectie van de PH-OMG veel zaken gevonden, die moesten worden verbeterd (heeft veel tijd gekost). Bij de PH-AER is bijna niets gevonden; keurig gebouwd. |
| 9. | Brandstofsystemen discussie Vervolg op agendapunt ‘Ongevallen / incidenten’… ook de PH-ALX heeft een brandstofprobleem als je naar het schema (tekening) kijkt. Is nog onder discussie met de ontwerper. |
| 10. | Projecten per adviseur Projecten worden doorgesproken aan de hand van de database. De projecten van Rob worden (vooralsnog) op naam van Ruben gezet. Er zal nog overdracht van deze projecten moeten plaatsvinden. |
| 11. | Rondvraag en nieuwe datum / plaats Martin: Joke gaat mee naar de BBQ; ze rijdt mee met Martin. Ruben: M.b.t. wijzigingen bij zelfbouw helpt bijv. een email van de fabrikant, dan gaat ILT meteen akkoord. Andere type motor bijvoorbeeld moet je formeel aanvragen. ILT geeft alleen niet echt aan ‘hoe’. Margreet: Ruben heeft toegang tot de database nodig? Ja, het is handig als Ruben eerst NVAV-lid wordt. Stef zou ook bij de database moeten kunnen; Joop vragen om Stef als adviseur toe te voegen (vraag staat uit bij Joop). Sluiting vergadering om 22:35 uur. Volgend overleg: woensdag 16 oktober 2024 waarschijnlijk bij Alex. |

| Actienummer | Actie | Actie- houder |
| --- | --- | --- |
| 2021-04-28.03 | 7-2: Stukje over MD’s schrijven; betreft verplicht onderhoud. 24-4-2024: is onderhanden. Toelichting: op de website staat al een stukje over onderhoud, echter dat is gedateerd. Michiel is dit aan het herschrijven voor de website. Michiel stuurt het ter review rond voordat het op de website wordt geplaatst door Alex. 3-7-2024: Michiel zal laatste versie aan Alex sturen, die vervolgens de website zal bijwerken. | Michiel / Alex |
| 2022-06-28.01 | Een artikel schrijven over borescope 10-5-2023: Michiel heeft input naar Alex gestuurd. 3-7-2024: Alex gaat dit nog samenvatten in een artikel; is onderhanden. | Alex |
| 2022-10-05.03 | Presentatie over Plaatwerken voor verenigingsdag. 16-8-2023: Alex heeft Stef den Boer gepolst. I.v.m. school/werkplaats gaat Q4 2023 niet lukken; wordt voorjaar 2024. 3-7-2024: Stef merkt op dat het later dit jaar wordt; wordt gehouden in Hoofddorp. 4-9-2024: Stef vult aan dat dit moet plaatsvinden op een dag dat de school niet open is in het weekend. | Alex / Stef |
| 2023-03-15.02 | Bespreken met Bestuur: Back-up dan wel het inwerken van een back-up voor Joop voor onderhoud en beheer van het IT-systeem. Ook bespreken: Waar staat de code? Waar zijn de back-ups? Wie is eigenaar van de code? Waar vinden we Drupal deskundigen (indien nodig)? 18-10-2023: Wordt behandeld in de volgende Bestuursvergadering. Bij voorkeur gebruik gaan maken van SharePoint. Er blijven 2 vragen over: - Hoe gaan we hier in de toekomst mee om? - Wie wordt de back-up van Joop (voor de korte termijn)? 7-2-2024: Joop is alles aan het documenteren. Er is een nieuwe versie van Drupal waardoor een en ander niet meer werkt; dit wordt opgelost. 24-4-2024: Er is een e-mail gestuurd naar Arjan Vermeij; Arjen wacht nog op antwoord. Joop heeft de database gewijzigd t.b.v. de inspectierapporten. Niet relevant voor dit actiepunt. 3-7: Er staan documenten in sharepoint over toegang en passwords etc. Drupal info lijkt nog te missen; dit verifiëren. GEREED | Arjen / Jack |
| 2023-03-15.09 | Website: Nalezen van alle tekst onder menu-item “Bouwen”; evt. commentaar naar Alex sturen zodat hij dit weer kan verwerken op de Website. 10-5-2023: éérst focussen op de informatie onder “Vliegtuig bouwen” en “Procedures” (onder menu-item “Bouwen”). 18-10-2023: Alex heeft een aantal opmerkingen ontvangen; deze moeten nog worden verwerkt. 7-2-2024: Douwe heeft een en ander gemeld en dit is doorgevoerd door Alex. 24-4-2024: zie actiepunt 2021-04-28.03 | Allen |
| 2023-08-16.01 | Strakker inrichten van uitlenen tools. Voor de korte termijn ook vanuit de opslagplaats van Alex. Op 17-8 heeft Jack voorstel opgeleverd over hoe de problemen kunnen worden opgelost. 18-10-2023: Voorstel voorwaarden worden besproken. Procedure over betalen van borg wordt besproken; een envelopje met contant geld lijkt het meest praktisch. De tools staan momenteel nog centraal bij Alex (vanwege verhuizing Rob). Bij de weging moet een bouwbegeleider/eindinspecteur aanwezig zijn; Rob kan dit meteen melden aan bouwer als de weegschalen worden geleend. Voorwaarden worden definitief gemaakt en worden op de Website gezet. 7-2-2024: Rob geeft aan dat het is lastig om de uitlening precies in de gaten te houden. De voorwaarden worden op de Website gezet zodra Rob is verhuisd. 24-4-2024: Rob moet nog een en ander regelen voor Alex. Weegschalen moeten begin mei opnieuw gekalibreerd worden, dus weegschalen moeten terug (met hulp van Jack). 3-7-2024: alle tools staan nu bij Alex. Weegschalen zijn gekalibreerd. Emailadres toolpool komt inmiddels bij Alex terecht. Er moet nog iets geregeld worden voor de borg. | Jack / Alex |
| 2024-02-07.06 | Kort profiel met foto voor op de Website maken. 24-4-2024: Profielen gemaakt door Douwe en Martin (en opgestuurd naar Margreet). Alex heeft deze ook gemaakt, maar niet opgestuurd. Michiel wil dit graag achter de inlog (beveiligde deel) van de website. Bijv. bij het ledenbestand. 3-7-2024: Toevoegen van Profielen t.b.v. “TZ smoelenboek” nog op de website zetten achter de inlog. Michiel, André en Bas moeten hun profiel nog inleveren bij Alex. Stef moet ook nog aanhaken; Alex wil jij hem het template sturen? 4-9-2024: je kan dit zelf doen op de NVAV website en dan via “Mijn Account”. | Michiel / André / Stef / Arjen / Ruben / Margreet |
| 2024-07-03.01 | Tom Belgers erop attenderen dat hij zijn project nog moet aanmelden. (Tom is lid) 4-9-2024: moet nog gebeuren. | Michiel |
| 2024-07-03.02 | Ruben Penterman vragen of hij interesse heeft in TZ. GEREED | Bas |
| 2024-07-03.04 | Kunnen we Jean-Pierre erop aanspreken qua fatsoen dat hij geen NVAV-kisten meer aftekent gezien de hoeveelheid werk die NVAV er al in heeft gestoken? 4-9-2024: Jack vindt dit lastig. Arjen vragen of hij Jean-Pierre (geen NVAV-lid) wil aanspreken. Dit geldt ook voor Simon Paul (wel NVAV-lid); NVAV-projecten en -data etc. niet voor commerciële doeleinden gebruiken. (Staat nu op Simon’s Facebook.) | (Jack) / Arjen |
| 2024-07-03.05 | Noodlandingen oefenen onder de aandacht brengen bij Vliegzaken. 4-9-2024: wordt geregeld; er wordt een dag georganiseerd. Ook Human factors is hierbij belangrijk. GEREED | Arjen |
| 2024-07-03.06 | Joop vragen een brief te schrijven naar ILT (DirkJan de Lange) om bevestiging te zoeken voor het ‘gerucht’ over geluidsmetingen die niet meer verplicht lijken te zijn. 4-9-2024: zolang ILT niet wil meewerken laten we geluidsmetingen ‘links liggen’. “Budel probleem” lijkt opgelost. We kunnen ook naar OUV (Duitsland) voor geluidsmetingen. GEREED | Jack |
| 2024-09-04.01 | Ruben toevoegen aan de NVAV TZ groepsapp. GEREED | Jack |
| 2024-09-04.02 | Agendapunt volgend overleg: pitot static test - nationale wetgeving – log entries etc. | Jack |
| 2024-09-04.03 | In onze nieuwsbrief aandacht geven aan elektrisch systeem en een oproep doen om TZ te laten meekijken bij een elektrisch systeem. | Jack |
| 2024-09-04.04 | Lid worden van NVAV om bij de projectendatabase te kunnen en andere NVAV-zaken mee te krijgen. GEREED | Ruben |
| 2024-09-04.05 | Toegang tot projectendatabase regelen voor Ruben. | Alex |
| 2024-09-04.06 | Rob bellen om de projecten door te nemen en over te dragen. | Ruben |